Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы» за 2017 год

**Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы» за 2017 год**

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы» утвержденной решением Собрания депутатов поселка Пристень Пристенского района Курской области №89 от 23.04.2013 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы» за 2017 год.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию водоснабжения западной стороны поселка Пристень и пройдена государственная экспертиза проекта;

- выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию котельной по ул. Парковая поселка Пристень;

- проведен ремонт в местах порыва водопроводных сетей поселка Пристень;

- выполнено обслуживание пожарных гидрантов;

- проведен ремонт участка теплотрассы к МКД №47 по ул. Советская поселка Пристень.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на 2017 год предусматривались средства с местного бюджета поселка Пристень на выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию водоснабжения западной стороны поселка Пристень и проведение государственной экспертизы проекта 429,2 тыс.руб., на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции котельной по ул. Парковая поселка Пристень – 227,3 тыс.руб.

По состоянию на декабрь 2017 года доля фактически освещенных улиц поселка Пристень Пристенского района курской области составляет 100 процентов.

Глава поселка Пристень Т.М.Бурцева