# Утверждена

Решением Собрания депутатов

поселка Пристень

Пристенского района

Курской области

от ________________ №_____

Глава поселка Пристень

_____________Бурцева Т.М.

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«поселок Пристень» Пристенского района

Курской области

на 2013 – 2022 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области, разработанный ООО «Интеграционные технологии» в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 16 сентября 2011 г. |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и вывоза твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 176100 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 9250 тыс. рублей; 2014 год - 15900 тыс. рублей; 2015 год - 21400 тыс. рублей; 2016 год - 12750 тыс. рублей; 2017 год - 17800 тыс. рублей; 2018 год - 14150 тыс. рублей; 2019 год - 17550 тыс. рублей; 2020 год - 23200 тыс. рублей; 2021 год - 27350 тыс. рублей; 2022 год - 17350 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «посёлок Пристень» расположено в центральной части Пристенского муниципального района Курской области и является его административным центром. Общая площадь территории муниципального образования составляет  6,1 кв. км.

Муниципальное образование «посёлок Пристень» находится на пересечении двух железнодорожных магистралей Курск – Белгород и Ржава - Обоянь. Поселок Пристень  находится на расстоянии 78 км (по железной дороге) и 106 км (по автомобильным дорогам) от областного центра г. Курск.

Численность населения муниципаль+ного образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 5079 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «посёлок Пристень» является недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «посёлок Пристень» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Пристенском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «посёлок Пристень»  формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории поселка Пристень, являются пищекомбинат ПО “Пристенское”, хлебоприёмное предприятие «Ржавкое ХПП», ОГУП “Пристенская инкумбаторно-птицеводческая станция”, ЗАО “Агрохимическая компания “Курск”, ООО “УниверсалСтройСервис”, Солнцевское ДЭП.

Социальную инфраструктуру МО «поселок Пристень» представляют собой две средние общеобразовательные школы, три учреждения дополнительного образования детей – детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, один детский сад,  районная больница, районный Дом культуры, две библиотеки, краеведческий музей и спортивный комплекс.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 41 предприятие торговли и общественного питания, 14 предприятий бытового обслуживания, 45 организаций административно - делового обслуживания

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Пристень» согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 127,6 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 25,1 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Пристень» на      15,3 % представлен многоквартирными и на 84,7 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 390 квартир (50 домов) общей площадью 19,5 тыс. кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 2400 жилых дома общей площадью 108,1 тыс. кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 3,0 %, сетевым газоснабжением – 85,0 %, водопроводом – 97,0 %, централизованной канализацией – 12,3 %.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «поселок Пристень»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд | Индивидуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 2450 | 50 | 2400 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 390 | 390 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 5079 | 900 | 4179 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 127600 | 17700 | 109900 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 3830 | 3830 | - |
|  |  | % | 3,0 | 19,6 | - |
| 5.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 108460 | 17700 | 90760 |
|  |  | % | 85,0 | 100 | 82,5 |
| 5.3 | - водопровод | кв. м | 123800 | 17700 | 106100 |
|  |  | % | 97,0 | 100 | 96,5 |
| 5.4 | - канализация | кв. м | 15700 | 15700 | - |
|  |  | % | 12,3 | 88,7 | - |
| 6 | Обеспеченность приборами учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 6.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 108460 | 17700 | 90760 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | - водопровод | кв. м | 99040 | 14160 | 84880 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 |
| 6.4 | - электроэнергия | кв. м | 127600 | 17700 | 109900 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 7.1 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,144 | 0,144 | - |
| 7.2 | - газ | куб.м/чел. | - | 589 | 700 |
| 7.3 | - холодная вода | куб.м/чел. | - | 72 | 44 |
| 7.4 | - электроэнергия | кВтч/чел. | - | 600 | 600 |
| 8 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал | 551,5 | 551,5 | - |
| 8.2 | - газ | тыс. куб.м | 2870,0 | 530,0 | 2340,0 |
| 8.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 242,2 | 64,8 | 177,4 |
| 8.4 | - электроэнергия | тыс. кВтч | 3047,4 | 540,0 | 2507,4 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной и коммерческой сферы МО «поселок Пристень»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 57 | 70 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 20000 | 68000 |
| 3 | Численность персонала | чел. | 1600 | 1300 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 40 | - |
| 4.2 | - газ | ед. | 17 | 60 |
| 4.3 | - водопровод | ед. | 57 | 70 |
| 4.4 | - канализация | ед. | 57 | 20 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 8 | - |
| 5.2 | - газ |  | 17 | 60 |
| 5.3 | - водопровод | ед. | 57 | 70 |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 57 | 70 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 3280 | - |
| 6.2 | - газ |  | 51,0 | 148,4 |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | 40,0 | 5,0 |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 1600 | 3700 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | 20 | 50 |
| 7.2 | - газ |  | 100 | 100 |
| 7.3 | - холодная вода | % | 100 | 100 |
| 7.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «поселок Пристень»  снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» - ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 24 единицы, общей мощностью 6430 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 21,3 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 52,0 км. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 5,1 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 2,6  МВт. Загрузка трансформаторных подстанций в 2012 году составила 40%.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,33 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Пристень» в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом увеличится примерно в 1,2 раза и составит ~ 3,0 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселке достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» - ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

2.4. Теплоснабжение

## Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «поселок Пристень» осуществляется централизованно от 3-х  газовых котельных, в которых установлено 11 котлоагрегатов общей мощностью 6,6 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  4,3 км. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «поселок Пристень» отсутствует.

Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 3,83 тыс. кв. м. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения МО «поселок Пристень» осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  В связи с переводом котельных на газ в период 2002-2010 годов была осуществлена модернизация топочного оборудования. Реконструкция насосного оборудования и 1,8 км тепловых сетей. На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более  60 %. На текущий момент  60%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (с НДС) для населения на 2012  год  установлен в размере 2051,77 (с НДС) рублей за 1 Гкал.

Характеристика системы централизованного теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Пристень»

Таблица 3

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов (ед.) | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Протяженность тепловых сетей (км) | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  | Реализацион. тариф на тепло (руб./Гкал) (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Население | Прочие потребители |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ## 1 | Котельная ул. Октябрьская | 2002 | 5 | ## 3,0 | ## 0,5 | ## +2,5 | ## 2,7 | ## 7014 | ## 2872 | ## 4142 | 1710,4 | ## 18,4 | 1395,7 | ## 571,5 | ## 824,2 | ## 2051,77 | ## 2051,77 |
| ## 2 | Котельная ул. Парковая | ## 2001 | ## 2 | ## 2,0 | ## 0,1 | ## +1,9 | ## 1,3 | ## 11061 | ## 958 | ## 10103 | 2589,5 | ## 15,0 | 2201,1 | ## 190,6 | ## 2010,5 |  |  |
| 3 | Котельная ул. Почтовая | 2008 | 4 | ## 1,6 | 0,1 | +1,5 | 0,3 | 2234 | - | 2234 | 495,8 | ## 10,2 | 445,2 | - | 445,2 |  |  |
|  | ## Итого по МО |  | ## 11 | ## 6,6 | 0,7 | +5,8 | 4,3 | 20309 | 3830 | 16479 | 4795,7 | 11,8 | 4231,0 | 762,1 | 3279,9 | ## 2051,77 | ## 2051,77 |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «поселок Пристень» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород". Подача газа потребителям муниципального образования от ГРС Солнцево.

На 01.01.2011 в общей сложности сетевым газом обеспечено 85%  населения и организаций муниципального образования «поселок Пристень». Протяженность газопроводов высокого и среднего давления составляет 14,4 км, газопроводов низкого давления – 40,84 км.

Газификация муниципального образования «поселок Пристень» осуществляется с 1999 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Уровень износа объектов газоснабжения не превышает 20 %.

Собственником газовых сетей на территории муниципального образования «поселок Пристень» является ОАО «Курскгаз».

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «поселок Пристень» на 01.01.2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 1,844 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 12,562 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 40,838 |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 2083 |
|  |  | % | 85 |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Пристень» включает в себя 5 артезианских скважин, 3 водонапорных башни, 27,6 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет 1296 куб. м в сутки.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Расчетное суточное потребление воды в 2011 году составило 660 куб. м. Ежегодно потребителям отпускается до 300 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения МО «поселок Пристень» обеспечивает в неполной мере потребности населения, социальной и  производственной сферы в воде.

### Уровень обеспеченности водой и характеристика технического состояния действующей

### системы водоснабжения МО «поселок Пристень» Пристенского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы |  |  | Водоразборные колонки |  |  | Шахтные колодцы |  | Обеспеченность водой населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во(ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Уровень износа (%) | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | п. Пристень | 5 | 50,4 | 1963-93 | 90 | 3 | 1963-93 | 90 | 27,6 | 1963-93 | 90 | 77 | 1963-93 | 90 | 14 | 50 | 4063 | 80 |

Система водоснабжения МО «поселок Пристень» характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в МО «поселок Пристень» осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 90-100%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды. В связи с высоким износом водопроводных сетей уровень потерь воды составляет 40%.

### Себестоимость, реализационная стоимость и годовые объемы

### забора и реализации воды МО «поселок Пристень»

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сутки | 1296 |
| 2 | Максимальное суточное потребление воды | куб.м/сутки | 660 |
| 3 | Резерв по мощности водозаборов | куб.м/сутки | 636 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 483,3 |
| 5 | Потери воды при передаче ее потребителю | т. куб.м | 173,3 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м | 3,0 |
|  |  | % | 0,5 |
| 7 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб.м | 287,0 242,0 40,0 5,0 |
| 8 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 30,3 |
| 9 | Тариф на реализацию воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 30,3 30,3 30,3 |

2.7 Водоотведение

Централизованная система водоотведения МО «поселок Пристень» включает в себя поселковые очистные сооружения (поля фильтрации) производительностью 2800 куб. м в сутки, канализационную насосную станцию общей производительностью 500 куб. м в сутки, 0,15 км напорных коллекторов и 2,8  км самотечной сети канализации.

Канализационные сети поселка Пристень выполнены из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м.

Годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 50 тыс. куб.м. Максимальный суточный объем отвода сточных вод – 200 куб.м в сутки

Централизованной канализацией оборудованы улицы Ленина и Октябрьская, Парковая, Советская. К централизованной системе канализации подключены многоквартирный жилищный фонд, центральная районная больница, районная администрация, школа, детский сад и ряд других объектов социальной и коммерческой сферы.

Отвод стоков от организаций социальной сферы, расположенных в восточной части поселка, производится без очистки непосредственно в близлежащую балку.

Все объекты водоотведения введены в эксплуатацию в 1965 году, вследствие чего их износ составляет 100%.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «поселок Пристень» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 100 |
| 2 | Канализационная насосная станция | ед. | 1 | 100 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 0,15 | 90 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 2,8 | 90 |

Объем и стоимость услуги системы водоотведения МО «поселок Пристень» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население - прочие потребители | куб.м/сутки | 200,0 150,0 50,0 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб. м | 50,0 40,0 10,0 - |
| 3 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 13,7 |
| 4 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - прочие потребители | руб./куб.м | 13,7 13,7 |

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Общий объем накопления твердых отходов в МО «поселок Пристень» составляет около 12,5 тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 10,0 тыс. м3 /год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют  2,5 тыс. м3/год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 2,0 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 1,2 тыс. куб. м.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Пристень» входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Необходимого количества технических средств для проведения полного комплекса работ по уборке территории поселка и вывоза бытовых отходов от населения коммунальные предприятия, оказывающие данный вид коммунальной услуги, не имеют (табл. 9).

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО поселка Пристень по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы (арендуемый) | ед. | 1 | 2006 | 60 |
| 2 | Экскаватор на базе колесного тр-ра | ед. | 1 | 2011 | 10 |
| 3 | Мусорные контейнеры от 0,5 до 1 куб.м | ед. | 40 | 2011 | 20 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «поселок Пристень» в период 2013 -2022 годов

По прогнозу администрации поселка Пристень численность населения поселка  к 2022 году сократится  на 40 человека и составит 5039 жителей (табл. 10).

### В период с 2013 по 2022 годы в МО «поселок Пристень» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 12000 кв. метров жилья (табл. 11). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2022 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Пристень» жильем практически не изменится и составит 25,1 кв. м на 1 человека (табл. 16).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2013 – 2022 годов в МО «поселок Пристень» приведено в таблице 13.

Прогноз роста численности населения в МО «поселок Пристень» в 2012-2022 годах (чел.)

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Пристень | 5079 | 5075 | 5071 | 5067 | 5063 | 5059 | 5055 | 5051 | 5047 | 5043 | 5039 |
|  | Итого | 5079 | 5075 | 5071 | 5067 | 5063 | 5059 | 5055 | 5051 | 5047 | 5043 | 5039 |

Прогноз строительства жилья в МО «поселок Пристень» на 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Пристень | домов | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | кв. м | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Итого по МО | домов | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | кв. м | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в МО «поселок Пристень»

Таблица 12

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Пристень | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Итого по МО | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «поселок Пристень» в 2012 – 22 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ###### Строительство помещения молочной кухни при ЦРБ |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Строительство центра досуга молодежи (ул. Парковая) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3 | ###### Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 4 | ###### Строительство детского сада на 200 мест (ул. Парковая) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ###### Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном (ул. Парковая) |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 6 | ###### Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 7 | ###### Строительство водозабора на Восточной стороне поселка Пристень |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 8 | ###### Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 9 | ###### Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «поселок Пристень»

Таблица 14

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение и ГВС |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | ###### Строительство центра досуга молодежи (ул. Парковая) | - | - | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - - |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | 0,5 | 1/2х250 | 0,2 | 0,2 | 1/0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - - |
| 3 | ###### Строительство детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | 0,5 | 1/2х250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - - |
| 4 | ###### Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном (ул. Парковая) | 0,5 | 1/2х400 | 0,2 | 0,2 | 1/1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 1 | - | - | 0,2 | 0,2 | 1/500 | 0,5 - |
| 5 | ###### Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | - | - | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - - |
| 6 | ###### Строительство водозабора на восточной стороне поселка Пристень | 3,0 | 1/2х160 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3,0 | - | - | - - |
| 7 | ###### Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | 0,5 | 1/2х250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - - |
| 8 | ###### Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | 0,5 | 1/2х250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 1/500 | 0,5 - |
|  | ###### Итого | 5,5 | 6/3370 | 0,9 | 0,9 | 7/3,1 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 0,35 | 4 | 3 | 1 | 3,8 | 0,9 | 2/1000 | 1,0 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Пристень»   на 2013-2022 годы

Таблица  15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Пристень | 127600 | 2552 | 2000 | 127048 | 2552 | 2000 | 126496 | 2552 | 2000 | 125944 | 2552 | 3000 | 126392 | 2552 | 3000 | 126840 |
|  | Итого по МО | 127600 | 2552 | 2000 | 127048 | 2552 | 2000 | 126496 | 2552 | 2000 | 125944 | 2552 | 3000 | 126392 | 2552 | 3000 | 126840 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Пристень»  на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Пристень | 127048 | 5071 | 25,1 | 126496 | 5063 | 25,0 | 125944 | 5055 | 24,9 | 126392 | 5047 | 25,0 | 126840 | 5039 | 25,2 |
|  | Итого по МО | 127048 | 5071 | 25,1 | 126496 | 5063 | 25,0 | 125944 | 5055 | 24,9 | 126392 | 5047 | 25,0 | 126840 | 5039 | 25,2 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «поселок Пристень» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Пристень (120 домов общей площадью 12000 кв. м) построить 12 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 12,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 5,5 км, 0,4 кВ – 0,9 км, ввести в действие 6 закрытых подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 3370 кВА (табл.14).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    10 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «поселок Пристень» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» - ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети» предусматривается их инвестиционными программами.

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2022 года составит 10050 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2022 году   ~ 6000 кВт.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «поселок Пристень» в 2013-2022 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Пристень | 5071 | 0,4 | 2028 | 5063 | 0,45 | 2278 | 5055 | 0,5 | 2528 | 5047 | 0,55 | 2776 | 5039 | 0,6 | 3023 |
|  | Итого по МО | 5071 | 0,4 | 2028 | 5063 | 0,45 | 2278 | 5055 | 0,5 | 2528 | 5047 | 0,55 | 2776 | 5039 | 0,6 | 3023 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «поселок Пристень» в период 2013 -2022 годов

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.18) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят – 0,00009 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном образовании в 2022 году составит  2,72 Гкал/час (табл.19), что говорит о достаточности (6,6 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу даже без учета предусмотренного Программой дополнительного ввода генерирующих мощностей по теплу.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2012-2020 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Обеспечение теплом вводимого в период 2013-2022 годов индивидуального жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении автономного газового теплового источника.

- Для теплоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить семь блочно-модульных и встроенных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 3,1 Мвт, проложить 0,4 км сетей теплоснабжения и 0,4 км горячего водоснабжения (табл.12).

- В целях улучшения качества и снижения себестоимости производимой тепловой энергии предполагается строительство трех блочно-модульных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 2,0 Мвт взамен требующих полной реконструкции действующих котельных №№ 1,2,3. (табл. 18).

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция    4,3  км сетей теплоснабжения (табл. 18).

- В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла.

6. В целях повышения качественных характеристик теплоносителя, предотвращения преждевременного износа оборудования котельного оборудования и сетей теплоснабжения планируется установка станций водоподготовки на вводимых газовых котельных.

7. В целях надежного обеспечения электроснабжения источников тепла предусматривается приобретение и установка резервных источников питания (газовых электрогенераторов) на основных газовых котельных.

Прогноз мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения

поселка Пристень на 2013-2022 годы (Таблица 18)

1. Реконструкция (модернизация) тепловых источников

| № п/п | Данные действующей котельной, взамен которой намечена установка блочно-модульных автоматизированных котельных |  |  |  |  | Количество и мощность устанавливаемых блочно-модульных котельных (ед./Мвт) | Планируемые сроки установки блочно-модульных автоматизированных котельных (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и место нахождения котельной | Присоед. нагрузка Мвт | Год ввода | Уровень износа оборудования (%) | Теплоснабжающая организация |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ## 1 | Котельная ул. Октябрьская | 0,6 | 2002 | 50 |  | 1х1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| ## 2 | Котельная ул. Парковая | 0,12 | ## 2001 | 55 |  | 1х0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Котельная ул. Почтовая | 0,12 | 2008 | 20 |  | 1х0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого | 0,84 | - | - | - | 3х2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

2. Реконструкция (замена) тепловых сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  | Длина (2 тр.) (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ул. Октябрьская | ООО «Коммунальщик» | ## 2,7 | 1984-02 | 30 | ## 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
| 2 | Котельная ул. Парковая |  | ## 1,3 | 1984-01 | 80 | ## 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| 3 | Котельная ул. Почтовая |  | 0,3 | 1984-90 | 100 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
|  | Итого |  | 4,3 | - | 60 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 0,3 |

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системам центрального

теплоснабжения по МО «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| Годы | Максимальная потребляемая мощность по теплу, с учетом горячего водоснабжения (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Жилищный фонд |  |  | Объекты бюджетной сферы и прочие потребители |  |  | ## Всего по МО (Гкал/час) |
|  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 | 3830 | 0,000099 | 0,38 | 16500 | 0,000099 | 1,63 | 2,01 |
| 2014 | 3830 | 0,000098 | 0,38 | 16500 | 0,000098 | 1,62 | 1,99 |
| 2015 | 3830 | 0,000097 | 0,37 | 16500 | 0,000097 | 1,60 | 1,97 |
| 2016 | 3830 | 0,000096 | 0,37 | 18000 | 0,000096 | 1,73 | 2,10 |
| 2017 | 3830 | 0,000095 | 0,36 | 21000 | 0,000095 | 2,00 | 2,36 |
| 2018 | 3830 | 0,000094 | 0,36 | 22500 | 0,000094 | 2,12 | 2,48 |
| 2019 | 3830 | 0,000093 | 0,36 | 23500 | 0,000093 | 2,19 | 2,54 |
| 2020 | 3830 | 0,000092 | 0,35 | 25000 | 0,000092 | 2,30 | 2,65 |
| 2021 | 3830 | 0,000091 | 0,35 | 25000 | 0,000091 | 2,28 | 2,62 |
| 2022 | 3830 | 0,00009 | 0,34 | 26500 | 0,00009 | 2,39 | 2,72 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «поселок Пристень» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, модернизации системы теплоснабжения, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Пристень (120 домов общей площадью 12000 кв. м) планируется построить 12 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 2,0 км газопровода среднего  давления, 0,35 км газопровода низкого давления и четыре ГРШ (табл.14).

- В целях подключения к сетевому газоснабжению 250 домов существующего  индивидуального жилищного фонда в поселке Пристень планируется построить 12,5 км газопровода низкого давления. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Пристень» в 2013-2022 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Пристень | Индивидуальные жилые дома | дом | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Всего по МО |  |  | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Пристень» в 2013-2022 годах

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Пристень | Газопровод низкого давления | км | 12,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Всего по МО |  |  | 12,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Пристень | 4438 | 700 | 3106,6 | 4525 | 700 | 3167,5 | 4612 | 700 | 3228,4 | 4699 | 700 | 3289,3 | 4786 | 700 | 3350,2 |
|  | Итого по МО | 4438 | 700 | 3106,6 | 4525 | 700 | 3167,5 | 4612 | 700 | 3228,4 | 4699 | 700 | 3289,3 | 4786 | 700 | 3350,2 |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Пристень» на период 2013-2022 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого в поселке Пристень индивидуального жилья (120 домов общей площадью 12000 кв. м) построить 12,0 км водопроводных сетей (табл. 12).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,8 км водопровода (табл.14).

- Для улучшения водоснабжения поселка Пристень построить дополнительно водозабор на Восточной стороне поселка, включающий 3 артезианские скважины, водонапорную башню и 3,0 км водопровода.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 5-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3-х водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 27,6 км водопроводных сетей (табл.23).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 23

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Пристень | 5 | 1963-1993 | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого по МО | 5 | - | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Пристень | 3 | 1963-1993 | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 3 | - | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Пристень | 27,6 | 1963-1993 | 90 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Итого по МО | 27,6 |  | 90 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | п. Пристень | 4920 | 44 | 216480 | 4910 | 44 | 216040 | 4900 | 44 | 215600 | 4895 | 44 | 215380 | 4890 | 44 | 215160 |
|  | Всего по МО | 4920 | 44 | 216480 | 4910 | 44 | 216040 | 4900 | 44 | 215600 | 4895 | 44 | 215380 | 4890 | 44 | 215160 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Пристень» на период 2013-2022 годов

В период 2013-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Пристень.

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,9 км самотечной канализации, две КНС и  1,0 напорной канализации (табл.14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию очистных  сооружений;

- реконструкцию существующей канализационной насосной станции;

- реконструкцию 0,15 км напорной канализации;

- реконструкцию 2,8 км самотечной канализации (табл.25).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 25

А) Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Пристень | Коммунальное предприятие | 10 | 1976 | 100 | - | - | х | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Реконструкция (замена оборудования) канализационных насосных станций

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции канализационной станции |  |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Пристень | №1 | Коммунальное предприятие | 20 | 1976 | 100 | - | - | х | - | - | - | - | - | - | - |

В) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации |  | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей | Коммунальное предприятие | 150 | 150-300 | 1976 | 100 | - |  | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | Коммунальное предприятие | 2800 | 150-300 | 1976 | 90 | - |  | 2800 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 2950 |  |  |  | - |  | 2950 | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Пристень на 2013-2022 годы

Таблица 26

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 |
| 2 | Прочие потребители | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 |
|  | Всего по поселку | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «поселок Пристень» на период 2013-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 4-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для улучшения экологии и снижения производственных затрат по сбору и утилизации ТБО предусматривается строительство районного полигона по приему, переработке и утилизации бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 27

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 5075 | 2,1 | 10657,5 | 2664,4 | 13321,9 |
| 2 | 2014 | 5071 | 2,1 | 10649,1 | 2662,3 | 13311,4 |
| 3 | 2015 | 5067 | 2,2 | 11147,4 | 2786,9 | 13934,3 |
| 4 | 2016 | 5063 | 2,2 | 11138,6 | 2784,7 | 13923,3 |
| 5 | 2017 | 5059 | 2,3 | 11635,7 | 2908,9 | 14544,6 |
| 6 | 2018 | 5055 | 2,3 | 11626,5 | 2906,6 | 14533,1 |
| 7 | 2019 | 5051 | 2,4 | 12122,4 | 3030,6 | 15153,0 |
| 8 | 2020 | 5047 | 2,4 | 12112,8 | 3028,2 | 15141,0 |
| 9 | 2021 | 5043 | 2,5 | 12607,5 | 3151,9 | 15759,4 |
| 10 | 2022 | 5039 | 2,5 | 12597,5 | 3149,4 | 15746,9 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов

в МО «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 28

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 4454 | 2,2 | 9798,8 | 2449,7 | 12248,5 |
| 2 | 2014 | 4450 | 2,4 | 10680,0 | 2670,0 | 13350,0 |
| 3 | 2015 | 4446 | 2,6 | 11559,6 | 2889,9 | 14449,5 |
| 4 | 2016 | 4442 | 2,8 | 12437,6 | 3109,4 | 15547,0 |
| 5 | 2017 | 4438 | 3,0 | 13314,0 | 3328,5 | 16642,5 |
| 6 | 2018 | 4434 | 3,2 | 14188,8 | 3547,2 | 17736,0 |
| 7 | 2019 | 4430 | 3,4 | 15062,0 | 3765,5 | 18827,5 |
| 8 | 2020 | 4426 | 3,6 | 15933,6 | 3983,4 | 19917,0 |
| 9 | 2021 | 4422 | 3,8 | 16803,6 | 4200,9 | 21004,5 |
| 10 | 2022 | 4418 | 4,0 | 17672,0 | 4418,0 | 22090,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «поселок Пристень»

Таблица 29

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Грузовые машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровозы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Тракторные тележки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ассенизационные машины | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 7 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 18,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 4,7 | 1,6 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Количество построенных теплосетей | км | 0,44 | - | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Количество реконструированных теплосетей | км | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 0,3 |
| 5 | Количество построенных тепловых источников | ед | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 26,85 | 2,25 | 2,8 | 2,25 | 2,25 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 15,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 4,55 | 1,55 |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 27,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 11 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 1,9 |  | 0,1 |  | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 2,95 | - | - | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество построенных КНС | ед. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Количество реконструированных КНС | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | - водоснабжения |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  | - водоотведения |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | - водоснабжения |  | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 18 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 184,7 | 9,05 | 14,15 | 22,9 | 19,5 | 17,85 | 14,15 | 17,7 | 24,9 | 27,35 | 17,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | - теплоснабжения, |  |  | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - водоснабжения, |  |  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
|  | - водоотведения. |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии, |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
|  | - электроэнергии, |  |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|  | - воды. |  |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра – ОАО «Курскэнерго», ОАО «Курские электрические сети» предусматривается их инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Планируется замена существующих котельных на блочно-модульные автоматизированные газовые котельные и полная реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на максимально возможный  перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установке непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Кроме того данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Утилизация  и  обезвреживание  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО,  намечается  на мусоросортировочной станции (МСС), строительство которой определено на действующем районном полигоне ТБО. На площадке мусоросортировочной станции намечается также организовать производства по извлечению вторичного сырья.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Пристень» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 31)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Пристень | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 12,0 км Уличное освещение-12,0 км | 12,0 6,0 Итого-18,0 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 120 домов (12000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого 0,15 | 2021 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 - 0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 0,5 1,5 0,2 0,1 Итого-2,3 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство детского сада на 200 мест в (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ - 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,5 0,1 0,05 Итого-2,15 | 2014 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х400 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 0,5 2,0 0,2 0,1 Итого-2,8 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство водозабора на территории на Восточной стороне п. Пристень | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,5 0,1 0,05 Итого-2,15 | 2021 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунальной инфраструктуры | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого 0,15 | 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,5 0,1 0,05 Итого-2,15 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,5 0,1 0,05 Итого-2,15 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 10 | Реконструкция уличного освещения п. Пристень | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 10 км | 5,0 | 2013-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 37,0 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 0,5 0,25 0,15 Итого-0,9 | 2021 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 3,0 0,25 0,15 Итого-3,4 | 2020 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 3,0 0,25 0,15 Итого-3,4 | 2014 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство ФОК с бассейном (ул. Парковая) | Теплоснабжение | БМГК– 1,0 Мвт Тепловые сети – 0,1 км Сети ГВС-0,1 км | 4,0 0,5 0,3 Итого-4,8 | 2017 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 0,5 0,25 0,15 Итого-0,9 | 2022 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Установка 3-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен действующих котельных | Теплоснабжение | БМГК– 1,0 Мвт БМГК– 0,5 Мвт БМГК– 0,5 Мвт | 4,0 3,0 3,0 Итого – 10,0 | 2020 2021 2022 | Модернизация системы теплоснабжения МО | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 4,0 0,25 0,15 Итого-3,4 | 2019 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 8 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 0,5 0,25 0,15 Итого-0,9 | 2018 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 3-х блочномодульных котельных, устаналиваемых взамен действующих котельных (№1,2,3) | Теплоснабжение | Котельная №1 – 1,0 км Котельная №2 – 1,2 км Котельная №3 – 0,3 км Всего – 2,5 км | 5,0 6,0 1,5 Итого – 12,5 | 2020 2021 2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  | Итого |  |  | 40,2 |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 12,0 км; | 12,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 120 домов (12000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,05 | 2021 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,05 км; ГРШ – 1ед. | 0,5 0,05 0,2 Итого-0,75 | 2020 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,05 км; ГРП – 1 ед. | 0,5 0,05 0,2 Итого-0,75 | 2014 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,05 км; ГРП – 1 ед. | 0,5 0,05 0,2 Итого-0,75 | 2021 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,05 | 2022 |  | Средства застройщика |
| 7 | Строительство газопровода низкого давления для подключения к сетевому газу существующих объектов жилфонда и социальной сферы | Газоснабжение | 250 индивидуальных домов по 50 метров к каждому | 12,5 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом населения | Средства инвестора (населения) |
| 8 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,05 км; ГРП – 1 ед. | 0,5 0,05 0,2 Итого-0,75 | 2019 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,05 | 2015 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
|  | Итого |  |  | 27,65 |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Пристень | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 12 км | 12,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 120 домов (12000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод - 0,05 км | 0,05 | 2021 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2020 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство детского сада на 200 мест в (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод – 0,1 км | 0,1 | 2014 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2017 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство водозабора на Восточной стороне п. Пристень | Водоснабжение | Артскважина – 3 ед. Водонапорная башня – 1 ед. Водопровод 3,0 км | 1,5 0,5 3,0 Итого – 4,0 | 2021 | Улучшение обеспечения поселка водой | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,05 км | 0,05 | 2022 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 8 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,1 км | 0,1 | 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,1 км | 0,1 | 2018 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 5 ед. | 2,5 | 2013-2022 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорные башни – 3 ед. | 1,5 | 2013-2022 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 27,6 км | 27,6 Всего – 31,6 | 2013-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 48,4 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км | 0,05 | 2021 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км | 0,2 | 2020 |  |  |
| 3 | Строительство детского сада на 200 мест в (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1км | 0,1 | 2014 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 0,5 км | 0,2 1,0 0,5 Итого – 1,7 | 2017 |  |  |
| 5 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км; | 0,05 | 2014 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1 км; | 0,1 | 2019 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 0,5 км | 0,2 1,0 0,5 Итого-1,7 | 2018 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК - 1 комплекс | 10,0 | 2015 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | КНС – 1 ед. | 1,0 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Напорная канализация – 0,15 км | 0,15 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Самотечная канализация – 2,8 км | 2,8 Итого – 13,95 | 2015 |  |  |
|  | Итого |  |  | 17,85 |  |  |  |

- Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,3 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -80 ед. | 0,8 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 4 ед. | 4,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2013-2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 5,6 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «поселок Пристень» в 2013 – 2015 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 32

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия |  | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 4 | 50 | 2270 | 115 | 4 | 5 | 20 | 2840 кВтч | 8,8 | 2,3 | Средства населения |
| 3 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 15 | 127 | 5764 | 292 | 127 | 3,0 | 381 | 4263 куб.м | 129,1 | 2,95 | Средства населения |
|  | Итого | - | - | - | - | 131 | - | 401 | х | 137,9 | 2,9 |  |

## Прогноз ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования

## «поселок Пристень» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 33

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | т.кв.м | - | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | Средства населения |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения | т.кв.м | 17,7 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |  |
| 3 | Мероприятия по ресурсосбережению - всего | т.р | 5410 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |  |
| 3.1 | - энергетическое обследование жилых домов | т.р | 280 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| 3.2 | - утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов | т.р | 1140 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
| 3.3 | - капремонт внутридомового оборудования и сетей | т.р | 3700 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |  |
| 3.4 | - внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования | т.р | 290 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
| 4 | - ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.) | т.р | 580 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |
| 5 | Срок окупаемости проекта | лет | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «поселок Пристень» в 2013 – 2022 годы

## (в ценах 2012 года)

## Таблица 34

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2013- 2022 | 2500 | 600 | 4,17 | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2013- 2022 | 2000 | 480 | 4,17 | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2013- 2022 | 500 | 120 | 4,17 | Бюджет |
|  | Итого |  | 5000 | 1200 | 4,17 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 176,1 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 35,36.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 35

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 37,0 | 11,85 | 18,0 | 2,85 | 4,3 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 40,2 | 12,5 | - | 22,5 | 5,2 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 27,65 | 2,25 | 12,5 | - | 12,9 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 48,4 | 0,5 | 12,0 | 35,6 | 0,3 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 17,85 | 2,1 | - | 13,95 | 1,8 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 5,6 | 0,5 | - | 5,1 | - |
| 10 | Всего по Программе | 176,7 | 29,7 | 42,5 | 80,0 | 24,5 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 36

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 37,0 | 2,0 | 4,15 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 4,15 | 4,9 | 5,05 | 5,05 | 2,9 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 40,2 | - | 3,4 | - | 3,4 | 4,8 | 0,9 | 3,4 | 9,0 | 9,9 | 5,4 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 27,65 | 2,25 | 3,0 | 2,3 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,5 | 3,5 | 3,55 | 2,8 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 48,4 | 3,0 | 5,1 | 3,0 | 5,0 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 5,4 | 8,75 | 5,25 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 17,85 | - | 0,1 | 13,95 | 0,05 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | - |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 5,6 | 2,0 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 0,05 | 1,0 |
| 10 | Всего по Программе | 176,7 | 9,25 | 15,9 | 21,4 | 12,75 | 17,8 | 14,15 | 17,55 | 23,2 | 27,35 | 17,35 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 37

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 1900 | 2051,8 | 2298 | 2574 | 2883 | 3229 | 3616 | 4050 | 4536 | 5080 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 33,3 | 34,96 | 40,2 | 46,2 | 53,2 | 61,1 | 70,3 | 80,9 | 93,0 | 106,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | водоотведение | Тариф | куб.м | 13,7 | 17,44 | 20,0 | 23,0 | 26,5 | 30,5 | 35,1 | 40,3 | 46,3 | 53,3 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198 | 228 | 262 | 301 | 346,3 | 398,2 | 458 | 504 | 554 | 610 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 38

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 6,2 | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 10,8 | 12,5 | 14,3 | 16,5 | 19,0 | 21,8 |
|  |  | 1 человек | 155 | 178,3 | 205,0 | 235,7 | 271,1 | 311,8 | 358,5 | 412,3 | 474,1 | 545,3 |
| 2 | ## Отопление | 1 кв. м жилой площади | 37 | 41,4 | 46,4 | 52,0 | 58,2 | 65,2 | 73,0 | 81,8 | 91,6 | 102,6 |
|  |  | 1 человек | 1357 | 1519,8 | 1702,2 | 1906,5 | 2135,3 | 2391,5 | 2678,5 | 2999,9 | 3359,9 | 3763,1 |
| 3 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
|  |  | 1 человек | 30 | 34,5 | 39,7 | 45,6 | 52,5 | 60,3 | 69,4 | 79,8 | 91,8 | 105,5 |
| 5 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 15,8 | 18,2 | 20,9 | 24,0 | 27,6 | 31,8 | 36,5 | 42,0 | 48,3 | 55,6 |
|  |  | 1 человек | 397 | 456,6 | 525,0 | 603,8 | 694,4 | 798,5 | 918,3 | 1056,0 | 1214,4 | 1396,6 |
| 6 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 7,2 | 8,3 | 9,5 | 11,0 | 12,6 | 14,5 | 16,7 | 19,2 | 22,0 | 25,3 |
|  |  | 1 человек | 179 | 205,9 | 236,7 | 272,2 | 313,1 | 360,0 | 414,0 | 476,1 | 547,6 | 629,7 |
| 7 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,2 |
|  |  | 1 человек | 39 | 44,9 | 51,6 | 59,3 | 68,2 | 78,4 | 90,2 | 99,2 | 109,2 | 120,1 |
|  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 69,4 | 78,7 | 89,3 | 101,3 | 114,9 | 130,4 | 148,0 | 167,7 | 190,2 | 215,7 |
|  |  | 1 человек | 2157,0 | 2439,8 | 2760,2 | 3123,2 | 3534,5 | 4000,6 | 4528,9 | 5123,4 | 5797,0 | 6560,2 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Пристень» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой администрации муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

В связи с фактическим выполнением мероприятий по реконструкции объектов коммунального обслуживания

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «поселок Пристень» Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | млн.р | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра - ОАО «Курскэнерго» ОАО «Курские электрические сети» |
| 1.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | млн.р | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 2 | ### Электроснабжение Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |  |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 2.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 3 | ### Электроснабжение Дома-интерната для престарелых и ветеранов (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 3.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Электроснабжение торгово-развлекательного комплекса | млн.р | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра - ОАО «Курскэнерго» ОАО «Курские электрические сети» |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |  |
| 4.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 4.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 5. | Электроснабжение детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | млн.р | 2,15 | - | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ### Электроснабжение ФОК (ул. Парковая) | млн.р | 2,8 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ### Электроснабжение водозабора на Восточной стороне п. Пристень | млн.р | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 | - |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 7.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |  |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.3 | Строительство ЛЭП-0,4 к2В | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра - ОАО «Курскэнерго» ОАО «Курские электрические сети» |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 7.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 8 | ### Электроснабжение комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 2,15 | - | - | - | - | - | - | 2,15 | - | - | - |  |
| 8.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 8.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  |  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 9 | ### Электроснабжение гостиницы на 30 мест. Совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 2,15 | - | - | - | - | - | 2,15 | - | - | - | - |  |
| 9.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 9.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 9.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 9.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 10 | ### Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 10.1 | ### Реконструкция линий уличного освещения | км | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ### Итого |  | 37,0 | 2,0 | 4,15 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 4,15 | 4,9 | 5,05 | 5,05 | 2,9 |  |

2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предпрятия |
| 1.1 | Встроенная газовая котельная -0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |  |
| 1.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |  |
| 2 | Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | млн.р | 3,4 | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Строительство БМГК - 0,5 МВт | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ### Детский сад на 200 мест (ул. Парковая) | млн.р | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство БМГК-0,5 МВт | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ### ФОК с бассейном (ул. Парковая) | млн.р | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство БМГК-1,0 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | ### Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предпрятия |
| 5.1 | Встроенная газовая котельная -0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 5.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |  |
| 5.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 |  |
| 6 | ### Установка 3-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен действующих котельных (№1,2,3) | млн.р | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 6.1 | БМГК – 1,0 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - |  |
| 6.2 | БМГК – 0,5 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
| 6.3 | БМГК – 0,5 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  |
| 7 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - |  |
| 7.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |  |
| 8 | ### Гостиница на 30 мест в, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - |  |
| 8.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | ### Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 3-х блочно-модульных котельных, устанавливаемых взамен действующих котельных (№1,2,3) | млн.р | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 1,5 | Адм-ция МО Коммунальные предпрятия |
| 9.1 | ### Реконструкция тепловых сетей котельная №1 | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - |  |
| 9.2 | ### Реконструкция тепловых сетей котельная №2 | км | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - |  |
| 9.3 | ### Реконструкция тепловых сетей котельная №3 | км | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |  |
|  | ### Итого |  | 40,2 | - | 3,4 | - | 3,4 | 4,8 | 0,9 | 3,4 | 9,0 | 9,9 | 5,4 |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | млн.р | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | млн.р | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ### Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 2.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 3 | ### Торгово-развлекательный комплекс | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 3.2 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 3.3 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 4 | Детский сад на 200 мест | млн.р | 0,75 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 4.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### ФОК (ул. Парковая) | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 5.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |  |
| 5.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 6.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 7 | ### Подключение существующих объектов жилфонда и социальной сферы (250 ИЖД по 50 м) | млн.р | 12,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 7.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 12,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
|  |  | млн.р | 12,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 8 | ### Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 8.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 8.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 9 | ### Гостиница на 30 мест с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 27,65 | 2,25 | 3,0 | 2,3 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,5 | 3,5 | 3,55 | 2,8 |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водозабора на Восточной стороне п. Пристень | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |  |
| 1.2 | Водонапорные установки (башни) | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 1.3 | Водопровод | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 12,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,55 | 1,55 |  |
| 2.1 | ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | км | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | млн.р | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2.2 | ### Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 2.3 | Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.4 | Детский сад на 200 мест (ул. Парковая) | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | ФОК (ул. Парковая) | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 2.7 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 2.8 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 31,6 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,7 |  |
| 3.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 3.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км | 27,6 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
|  |  | млн.р | 27,6 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
|  | ### Итого |  | 48,4 | 3,0 | 5,1 | 3,0 | 5,0 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 5,4 | 8,75 | 5,25 |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предприятия |
| 1.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 2 | ### Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 3 | ### Детский сад на 200 мест (ул. Парковая) | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предприятия |
| 3.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ФОК (ул. Парковая) | млн.р | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство КНС | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство напорной канализации | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 5.1 | Строительство самотечной канализации | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 6 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | Строительство самотечной канализации | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |  |
| 7.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Строительство КНС | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 7.3 | Строительство напорной канализации | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 8 | ### Реконструкция действующих объектов водоотведения: | млн.р | 13,95 | - | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 8.1 | ### - реконструкция очистных сооружений | млн.р | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | ### -реконструкция канализационных насосных станций | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | ### - выборочная реконструкция напорных канализационных сетей | км | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | ### -выборочная реконструкция самотечных канализационных сетей | км | 2,8 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,8 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 17,85 | - | 0,1 | 13,95 | 0,05 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | - |  |

6.Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 5,6 | 2,0 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 1,05 | 0,05 | 0,05 | 1,0 |  |