ПРОТОКОЛ № 22

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год.

03  июля  2018 года                                                                       п. Пристень

16-00

Присутствовали :  члены комиссии в количестве 12 чел.(явочный лист к протоколу прилагается).

Кворум имеется.

Повестка дня:

- Информация о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год. (Информация  Главы поселка Пристень Т.М. Бурцевой.)

- Утверждения отчета о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по состоянию на 01.07.2018г. (Информация Главного бухгалтера Летуновской А.И.)

По первому вопросу: Заслушав и обсудив доведенную информацию  Главы поселка Пристень  Т.М. Бурцевой, о состоянии дел по реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год по состоянию на 01июля.

На сегодняшний день изготовлены 8 дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, которые прошли  государственную экспертизу (ул. Советская д.59; ул. Октябрьская д.15а; ул. Октябрьская д.17; ул. Октябрьская д.19; ул. Октябрьская д.21; ул. Октябрьская д.23; ул. Комсомольская д.42; ул. Комсомольская д.44). Размещен план-график  и подготавливается конкурсная документация для проведения аукциона.

Закончены работы по благоустройству центральной площади поселка (устройство тротуарной плитки и клумб). А так же проходит государственную экспертизу дизайн- проект по установке 15-ти светильников на центральной площади поселка (ул. Советская)

РЕШИЛИ: информацию Бурцевой Т.М . принять к сведению.

Голосовали:

ЗА-  12 чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

По второму вопросу:  выступила главный бухгалтер Администрации поселка Летуновская А.И., которая проинформировала, что на 1 июля 2018г. суммы субсидий не израсходованы, т.к.  еще не представлены акты выполненных работ по благоустройству площади.

РЕШИЛИ: информацию Летуновской  А.И. принять к сведению и утвердить отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по состоянию на 01.07.2018г.

Голосовали:

ЗА-  12 чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

Председатель комиссии                                                        Т.М. Бурцева

Секретарь комиссии                                                              М.В. Алексеева