ПРОТОКОЛ №20

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год.

04  июня  2018 года                                                                       п. Пристень

16-00

Присутствовали :  члены комиссии в количестве 12 чел.(явочный лист к протоколу прилагается).

Кворум имеется.

Повестка дня:

- Информация о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год. (Информация Главы поселка Пристень Бурцевой Т.М.)

- Утверждения отчета о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по состоянию на 01.06.2018г. (Информация Главного бухгалтера Летуновской А.И.)

По первому вопросу: Заслушав и обсудив доведенную информацию Главы поселка Пристень Т.М. Бурцевой, о состоянии дел по реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год.

На сегодняшний день изготовлены 8 дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, которые проходят государственную экспертизу (ул. Советская д.59; ул. Октябрьская д.15а; ул. Октябрьская д.17; ул. Октябрьская д.19; ул. Октябрьская д.21; ул. Октябрьская д.23; ул. Комсомольская д.42; ул. Комсомольская д.44).

Заключен контракт на благоустройство центральной площади поселка (устройство тротуарной плитки и клумб). А так же проходит государственную экспертизу дизайн- проект по установке 15-ти светильников на центральной площади поселка (ул. Советская)

РЕШИЛИ: информацию Бурцевой Т.М. принять к сведению.

Голосовали:

ЗА-  12 чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

По второму вопросу:  выступила главный бухгалтер Администрации поселка Летуновская А.И., которая проинформировала, что на данный момент суммы субсидий не израсходованы, т.к. контракт только заключен и работы еще не выполнены. Оплата изготовления проектно- сметной документации и прохождение государственной экспертизы оплачены за счет средств местного бюджета.

РЕШИЛИ: информацию Летуновской  А.И. принять к сведению и утвердить отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по состоянию на 01.06.2018г.

Голосовали:

ЗА-  12 чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

Председатель комиссии                                                        Т.М. Бурцева

Секретарь комиссии                                                              М.В. Алексеева