ПРОТОКОЛ № 24

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год.

03  сентября  2018 года                                                                       п. Пристень

10-00

Присутствовали :  члены комиссии в количестве 12 чел.(явочный лист к протоколу прилагается).

Кворум имеется.

Повестка дня:

- Информация о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год. (Информация  Главы поселка Пристень Т.М. Бурцевой.)

- Утверждения отчета о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по состоянию на 01.09.2018г. (Информация Главного бухгалтера Летуновской А.И.)

По первому вопросу: Заслушав и обсудив доведенную информацию  Главы поселка Пристень  Т.М. Бурцевой, о состоянии дел по реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018 год по состоянию на 01сентября.

На сегодняшний день  завершены конкурсные процедуры по благоустройству 8 дворовых территорий, которые прошли  государственную экспертизу (ул. Советская д.59; ул. Октябрьская д.15а; ул. Октябрьская д.17; ул. Октябрьская д.19; ул. Октябрьская д.21; ул. Октябрьская д.23; ул. Комсомольская д.42; ул. Комсомольская д.44).

Подрядная организация приступила к выполнению  работ. Дворовые территории заасфальтированы. Установлены скамейки и устанавливаются урны.

На общественной территории (центральная площадь) ведутся работы по установке светильников.

РЕШИЛИ: информацию Бурцевой Т.М . принять к сведению.

Голосовали:

ЗА-  12 чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

По второму вопросу:  выступила главный бухгалтер Администрации поселка Летуновская А.И., которая проинформировала, что на 1 сентября 2018г. освоено 408740р. из них -368014,53р. суммы субсидий -40725,47р.-средства местного бюджета. Оставшуяся часть средств субсидии будет освоена в сентябре.

РЕШИЛИ: информацию Летуновской  А.И. принять к сведению и утвердить отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды по состоянию на 01.09.2018г.

Голосовали:

ЗА-  12 чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

Председатель комиссии                                                        Т.М. Бурцева

Секретарь комиссии                                                              М.В. Алексеева