ПРОТОКОЛ №17

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018-2022годы.

23 марта 2018года                                                                       п. Пристень

14-00

Присутствовали :  члены комиссии в количестве 12 чел.(явочный лист к протоколу прилагается).

Кворум имеется.

Повестка дня:

- Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018году,  в рамках реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018-2022годах (Информация Главы поселка Пристень Бурцевой Т.М.)

- О необходимости корректировки муниципальной программы Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018-2022годах (Информация Главы поселка Пристень Бурцевой Т.М.)

По первому вопросу: Заслушав и обсудив доведенную информацию Главы поселка Пристень Т.М. Бурцевой, о подготовленных дизайн- проектах благоустройства дворовых территорий на 2018 год

- ул. Советская, 59

-ул. Октябрьская, 15а

- ул. Октябрьская, 17

- ул. Октябрьская, 19

- ул. Октябрьская, 21

- ул. Октябрьская, 23

в которых планируется осуществить выполнение минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн).

В дворовой территории по адресу: пер. Обоянский д.1А планировалась установка детской площадки. В связи с тем, что утвержденная постановлением администрации Курской области от 15.02.2018г. №114-па сумма субсидии из областного бюджета  меньше прошлогодней на 144127р., предлагается провести корректировку муниципальной программы на 2018 год, исключив из адресного перечня дворовую территорию по адресу: пер. Обоянский д.1А т.к. в 2017 году были выполнены все виды работ, предусмотренные минимальным перечнем. А устройство детской площадки относится к дополнительному перечню.

Слушали: Парахину Е.В., которая подтвердила необходимость и целесообразность корректировки муниципальной программы, в связи с недостаточностью бюджетных средств.

РЕШИЛИ: 1) информацию Бурцевой Т.М. принять к сведению и утвердить представленные дизайн- проекты благоустройства дворовых территорий на 2018 год по следующим адресам:

- ул. Советская, 59

-ул. Октябрьская, 15а

- ул. Октябрьская, 17

- ул. Октябрьская, 19

- ул. Октябрьская, 21

- ул. Октябрьская, 23

2) Внести изменения в муниципальную программу Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «поселок  Пристень» Пристенского района Курской области на 2018-2022годах, исключив из адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018году пер. Обоянский 1А.

Голосовали:

ЗА-  12чел.

Против – 0 чел.

Воздержались -0 чел.

Председатель комиссии                                                        Т.М. Бурцева

Секретарь комиссии                                                              М.В. Алексеева