Потребность в финансировании дорожной деятельности

**Потребность в финансировании дорожной деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: | | | | |  |  |  | Утверждаю: | | | | | | | | | | | | |  |
| Депутат Курской областной Думы | | | | |  |  | И.о.Главы поселка Пристень Пристенского района Курской области | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П.Трубников "\_\_"\_\_\_\_\_\_2019г. | | | | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Катыхин "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_2019г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019 года (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Обоснование приоритетности реализации объекта/балл(5) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | ул. Кирова | 2019 | - | Местный бюджет | ремонт | 2,046 | - | 240,0 | 240,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД | 209 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2019 |  | Местный бюджет |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер. Южный | 2020 | - | Местный бюджет | ремонт | 0,274 | - | 351,4 | - | 351,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | ПСД | 2020 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | СМР | 2020 |  | Местный бюджет | - | - | - | 301,4 | - | 301,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3 | ул. Пролетарская | 2021 | - | Местный бюджет | ремонт | 0,36 | - | 446,0 | - | - | 446,0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | ПСД | 2021 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | СМР | 2021 | - | Местный бюджет | - | - | - | 396,0 | - | - | 396,0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 4 | ул. Советская | 2022 |  | Местный бюджет | Строительство | 0,25 |  | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД | 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  | 3450,0 |  |  |  | 3450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пер. Обоянский | 2023 |  | Местный бюджет | Строительство | 0,4 |  | 5570,0 |  |  |  |  | 5570,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД | 2023 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2023 |  | Местный бюджет |  |  |  | 5520,0 |  |  |  |  | 5520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Коммунальная | 2024 |  | Местный бюджет | Строительство | 0,292 |  | 4079,6 |  |  |  |  |  | 4079,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД | 2024 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2024 |  | Местный бюджет |  |  |  | 4029,6 |  |  |  |  |  | 4029,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Полевая | 2025 |  | Местный бюджет | Строительство | 1,18 |  | 16324,0 |  |  |  |  |  |  | 16324 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД | 2025 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2025 |  | Местный бюджет |  |  |  | 16284,0 |  |  |  |  |  |  | 16284 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Железнодорожная | 2026 |  | Местный бюджет | Строительство | 1,3 |  | 17990,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17990 |  |  |  |  |  |
|  | ПСД | 2026 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | СМР | 2026 |  | Местный бюджет |  |  |  | 17940,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17940 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Гражданская | 2027 |  | Местный бюджет | ремонт | 0,827 |  | 959,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,7 |  |  |  |  |
|  | ПСД | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | СМР | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 909,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,7 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Советская | 2028 |  | Местный бюджет | ремонт | 1,4 |  | 1590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1590,0 |  |  |  |
|  | ПСД | 2028 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  | СМР | 2028 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540,0 |  |  |  |
| 11 | ул. Фестивальная | 2029 |  | Местный бюджет | ремонт | 1,25 |  | 1425,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425,0 |  |  |
|  | ПСД | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | СМР | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |
| 12 | ул. Октябрьская | 2030 |  | Местный бюджет | ремонт | 0,74 |  | 864,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,0 |  |
|  | ПСД | 2030 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | СМР | 2030 |  | Местный бюджет |  |  |  | 814,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 53339,7 | 240,0 | 351,4 | 446,0 | 3500,0 | 5570,0 | 4079,6 | 16324 | 17990 | 959,7 | 1590,0 | 1425,0 | 864,0 |  |
|  | ПСД |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 50,0 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 50 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |