Потребность в финансировании дорожной деятельности

**Потребность в финансировании дорожной деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Согласовано: |   |   |   | Утверждаю: |   |
| Депутат Курской областной Думы |   |   | И.о.Главы поселка Пристень Пристенского района Курской области |   |   |   |   |   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П.Трубников "\_\_"\_\_\_\_\_\_2019г. |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Катыхин "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_2019г. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019 года (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. | Обоснование приоритетности реализации объекта/балл(5) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | ул. Кирова | 2019 | - | Местный бюджет | ремонт | 2,046 | - | 240,0 | 240,0 | - | - | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ПСД | 209 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | СМР | 2019 |   | Местный бюджет |   |   |   | 190,0 | 190,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | пер. Южный | 2020 | - | Местный бюджет | ремонт | 0,274 | - | 351,4 | - | 351,4 | - | - |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   | ПСД | 2020 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   | СМР | 2020 |   | Местный бюджет | - | - | - | 301,4 | - | 301,4 | - | - |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
| 3 | ул. Пролетарская | 2021 | - | Местный бюджет | ремонт | 0,36 | - | 446,0 | - | - | 446,0 | - |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   | ПСД | 2021 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
|   | СМР | 2021 | - | Местный бюджет | - | - | - | 396,0 | - | - | 396,0 | - |   |   |   |   |   |   |   | - | - |
| 4 | ул. Советская | 2022 |   | Местный бюджет | Строительство | 0,25 |   | 3500,0 |   |   |   | 3500,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ПСД | 2022 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | СМР | 2022 |   | Местный бюджет |   |   |   | 3450,0 |   |   |   | 3450,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | пер. Обоянский | 2023 |   | Местный бюджет | Строительство | 0,4 |   | 5570,0 |   |   |   |   | 5570,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ПСД | 2023 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | СМР | 2023 |   | Местный бюджет |   |   |   | 5520,0 |   |   |   |   | 5520,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | ул. Коммунальная | 2024 |   | Местный бюджет | Строительство | 0,292 |   | 4079,6 |   |   |   |   |   | 4079,6 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ПСД | 2024 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | СМР | 2024 |   | Местный бюджет |   |   |   | 4029,6 |   |   |   |   |   | 4029,6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | ул. Полевая | 2025 |   | Местный бюджет | Строительство | 1,18 |   | 16324,0 |   |   |   |   |   |   | 16324 |   |   |   |   |   |   |
|   | ПСД | 2025 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |
|   | СМР | 2025 |   | Местный бюджет |   |   |   | 16284,0 |   |   |   |   |   |   | 16284 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | ул. Железнодорожная | 2026 |   | Местный бюджет | Строительство | 1,3 |   | 17990,0 |   |   |   |   |   |   |   | 17990 |   |   |   |   |   |
|   | ПСД | 2026 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   |
|   | СМР | 2026 |   | Местный бюджет |   |   |   | 17940,0 |   |   |   |   |   |   |   | 17940 |   |   |   |   |   |
| 9 | ул. Гражданская | 2027 |   | Местный бюджет | ремонт | 0,827 |   | 959,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 959,7 |   |   |   |   |
|   | ПСД | 2027 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |
|   | СМР | 2027 |   | Местный бюджет |   |   |   | 909,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 909,7 |   |   |   |   |
| 10 | ул. Советская | 2028 |   | Местный бюджет | ремонт | 1,4 |   | 1590,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1590,0 |   |   |   |
|   | ПСД | 2028 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,0 |   |   |   |
|   | СМР | 2028 |   | Местный бюджет |   |   |   | 1540,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1540,0 |   |   |   |
| 11 | ул. Фестивальная | 2029 |   | Местный бюджет | ремонт | 1,25 |   | 1425,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1425,0 |   |   |
|   | ПСД | 2029 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,0 |   |   |
|   | СМР | 2029 |   | Местный бюджет |   |   |   | 1375,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1375,0 |   |   |
| 12 | ул. Октябрьская | 2030 |   | Местный бюджет | ремонт | 0,74 |   | 864,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 864,0 |   |
|   | ПСД | 2030 |   | Местный бюджет |   |   |   | 50,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,0 |   |
|   | СМР | 2030 |   | Местный бюджет |   |   |   | 814,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 814,0 |   |
|   | ВСЕГО: |   |   |   |   |   |   | 53339,7 | 240,0 | 351,4 | 446,0 | 3500,0 | 5570,0 | 4079,6 | 16324 | 17990 | 959,7 | 1590,0 | 1425,0 | 864,0 |   |
|   | ПСД |   |   |   |   |   |   | 600,0 | 50,0 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 50 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |   |
|   | СМР |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |